项目章程

**项目名称**

DBShop

**项目经理**

张萌

**项目背景**

人们在进行购物的时候通常喜欢货比三家，所以就需要在不同的商场，超市进行价格，商品质量的比较，从而选择出自己认为性价比最高的那一个。许多商家在商品售卖的时候，需要与同类的商家进行价格、质量的比较；并且想扩大自己的生意，不在局限于销售在本市。随着电子商务的不断发展，人们也越来越依赖网上购物

**项目范围**

* + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生、上班族采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、货物管理、活动安排、分析数据、客户管理、运营管理、系统管理、销售管理；

**进度**

* + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生、上班族进行测试）；

**交付成果**

* + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；

**签字**